付録資料１

○○市立小中学校耐震化事業

実施方針

（例）

平成○○年○月

○○市

目　次

1.	特定事業の選定に関する事項	1

１） 事業内容に関する事項	1

２） 特定事業の選定方法等に関する事項	5

2.	民間事業者の募集及び選定に関する事項	6

１） 入札公告	6

２） 民間事業者の選定に係る基本的な考え方	6

３） 工事及び維持管理業務に関する要求水準	6

４） 募集及び選定の手順及びスケジュール	6

５） 入札説明書等に対する質問・回答	7

６） 入札参加資格	7

７） 事業提案審査及び選定に関する事項	9

８） 契約に関する基本的な考え方	10

９） 入札提案書類の取扱い	10

3.	民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項	11

１） 予想されるリスクと責任分担	11

２） 事業実施のモニタリング	11

4.	公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項	13

１） 立地に関する事項	13

２） 土地に関する事項	13

３） 施設要件等	13

5.	事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項	14

１） 係争事由に係る基本的な考え方	14

２） 管轄裁判所の指定	14

6.	事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項	15

１） 本事業の継続に関する基本的な考え方	15

２） 本事業の継続が困難になった場合の措置	15

３） 金融機関等と市との協議	15

7.	法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項	16

１） 法制上及び税制上の措置に関する事項	16

２） 財政上及び金融上の支援に関する事項	16

３） その他の支援に関する事項	16

8.	その他特定事業の実施に関し必要な事項	17

１） 債務負担行為等	17

２） 情報公開及び情報提供	17

３） 入札提案書類提出に伴う費用負担	17

４） 問合せ先	17

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成11年法律第117号）第5条第3項の規定により、○○市立小中学校耐震化事業（以下「本事業」という。）に関する実施方針について公表する。

平成○年○月○日

○○市長 ○○　○○

# 特定事業の選定に関する事項

### 事業内容に関する事項

#### 事業名称：○○市立小中学校耐震化事業

#### 公共施設の種類等

##### 公共施設等の種類

公立学校施設

##### 公共施設等の立地等

| 対象施設 | 立地場所 |
| --- | --- |
| ○○小学校 | ○○市○○町 |
| ○○中学校 | ○○市○○町 |

#### 公共施設の管理者の名称

○○市長 ○○　○○

#### 事業の目的

○○市（以下「市」という。）では、耐震性が確保されている公立学校施設が全体の約○割に留まり、早期の耐震化が望まれる一方、財源の確保が課題となっている。本事業はこれらの課題に対応するため、民間事業者の資金と経営能力等の活用を図る「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成11年法律第117号 以下「PFI法」という。）により、公立学校施設を複数校一括して耐震化し、耐震性の向上を早期に実現するとともに、公立学校施設の維持管理を民間事業者に委ねることで、長期間に亘って良好な保全状態で維持し、長期的な観点での整備コストの縮減と質の確保を図ることを目的とする。

特に、市は、本事業へのPFI導入により、○○を重視し、○○が図られることを期待している。

#### 事業概要

##### 事業方式

本事業は、PFI法第7条第1項の規定に基づき市が選定した民間事業者（以下「事業者」という。）が、対象施設の校舎等につき、設計業務、建設・工事監理業務（耐震補強工事、改修工事及び工事監理）を行い、事業契約書に定める事業期間中にわたって維持管理業務を遂行する、RO方式（Rehabilitate Operate）により実施する。

##### 業務範囲

本事業の業務範囲は、各対象施設の対象棟ごとに次のとおりである。

| 対象施設 | 対象棟 | 延床面積 | 事業範囲 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○○小学校 | ○○校舎 | ○○㎡ | 耐震補強工事 維持管理 |
|  | 体育館 | ○○㎡ | 耐震補強工事 改修工事 維持管理 |
|  | ○○棟 | ○○㎡ | 維持管理 |
| ○○中学校 |  |  |  |

###### 設計業務

- 耐震補強設計業務

- 改修設計業務

- 国庫補助申請の補助業務

- その他これらを実施する上で必要な関連業務

###### 建設・工事監理業務

- 工事に伴う各種申請等の業務

- 耐震補強工事業務

- 改修工事業務

- 工事監理業務

- その他これらを実施する上で必要な関連業務

###### 維持管理業務

- 建築物保守管理業務

- 建築設備保守管理業務

- 植栽・外構維持管理業務

- 清掃・衛生業務

- 維持管理業務にかかる光熱水費は、市が実費を負担する。

##### 市の支払に関する事項

###### 市は、本事業において事業者が提供するサービスに対し事業契約書に定めるサービス購入料を、工事の終了時から事業期間終了時までの間、定期的に支払う。サービス購入料は、事業者が実施する設計業務及び建設・工事監理業務の対価と維持管理業務の対価からなる。

###### 市は、設計業務及び建設・工事監理業務の対価については、国庫補助金が支出される場合、当該工事終了後に事業者に支払う。

##### 事業スケジュール

###### 契約の締結時期

平成○○年○月

###### 事業期間

本事業の事業期間は、契約締結日から平成○○年○月末までの約○年間である。

なお、対象施設ごとの事業期間は、下表に示すとおりである。

| 対象施設 | 設計・建設期間 | 維持管理期間 |
| --- | --- | --- |
| ○○小学校 | 契約締結日～平成○年○月 | 平成○年○月～平成○年○月 |
| ○○中学校 |  |  |

##### 事業期間終了時の措置

事業期間の終了時、事業者は、当該施設から速やかに退去し、事業終了後の当該施設の維持管理業務について市に引き継ぎを行うこと。

#### 事業に必要と想定される根拠法令等

PFI法及び「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」（平成12年総理府告示第11号、以下「基本方針」という。）のほか、下記に掲げる関連の各種法令に拠ることとする。

##### 建築基準法

##### 都市計画法

##### 消防法

##### 水質汚濁防止法

##### 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

##### 大気汚染防止法

##### 騒音規制法

##### 振動規制法

##### 小学校設置基準及び小学校施設整備指針（文部科学省大臣官房文教施設部）

##### 中学校設置基準及び中学校施設整備指針（文部科学省大臣官房文教施設部）

##### 学校教育法

##### 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

##### 各種の建築関係資格法・業法・労働関係法

##### ○○市条例（各自治体の実情に合わせた条例）

- ○○市環境基本条例

- ○○市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

- ○○市バリアフリーのまちづくり推進条例

- ○○市都市景観条例

- ○○市高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

- ○○市公共下水道条例

- ○○市水道事業給水条例

- ○○市火災予防条例

- その他関連法令、条例等

#### 実施方針等に関する説明会等

以下のとおり、実施方針に係る説明会を開催する。なお、本事業計画地の現地説明会を入札説明書等配布時に別途実施する。

【説明会】

開催日時	：平成○○年○○月○○日

開催場所	：○○

問合せ先	：○○

#### 実施方針等に関する質問受付、回答公表

平成○○年○月○日から○月○日までの間、実施方針等に対する質問を受け付ける。

実施方針等に記載の内容に関して質問がある場合は、簡潔にまとめ質問書（様式○）に記入の上、問合せ先に記載の電子メール宛に提出すること。

質問に対する回答は、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に係り、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、平成○○年○○月○○日までに市ホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。

#### 実施方針に関する意見・提案の受付等

民間事業者等の創意工夫を活用して事業を実施することを目的とし、平成○○年○月○日から○月○日までの間、実施方針等に対する意見や募集に当たっての具体的な意見・提案等を受け付ける。

実施方針等に対する意見や募集に当たっての具体的な意見･提案がある場合は、簡潔にまとめ意見書（様式○）に記入の上、問合せ先に記載の電子メール宛に提出すること。なお、市は、意見・提案に対し、個別に回答は行わないが、民間事業者等から提出のあった意見等のうち、市が必要であると判断した場合には直接ヒアリングを行うことがある。

#### 実施方針の変更

実施方針公表後における市場調査の結果や民間事業者等からの意見等を踏まえ、特定事業の選定までに、実施方針の内容を見直し、変更を行うことがある。変更を行った場合には、市ホームページへの掲載その他適宜の方法により速やかに公表する。

### 特定事業の選定方法等に関する事項

#### 特定事業の選定に当たっての考え方

市は、PFI法、基本方針及びVFM（Value for Money）に関するガイドラインなどを踏まえ、市自らが実施する場合と比較して、民間事業者が実施することにより効率的かつ効果的に当該公共サービスが提供されると判断した場合、本事業を特定事業として選定する。

具体的な評価基準は以下のとおりである。

- 対象施設の設計業務、建設・工事監理業務及び維持管理業務が同一水準にある場合において市の財政負担の縮減が期待できること。

- 市の財政負担が同一水準にある場合において対象施設の設計業務、建設・工事監理業務及び維持管理業務の水準の向上が期待できること。

- 市の財政負担の見込み額を算定するに当たっては、事業者からの税収その他収入等を調整する等の適切な調整を行った上で、全事業期間にわたる市の財政負担の総額を算出し、これを現在価値に換算して評価する。また、公共サービスの水準の評価に当たっては、できる限り定量的に行うこととし、定量化が困難なものを評価する場合においては客観性を確保した上で定性的評価を行うこととする。

#### 特定事業の選定結果の公表

前項に基づき本事業を特定事業と選定した場合は、評価の内容とあわせて、平成○○年○月に市ホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。なお、事業の実施可能性についての客観的な評価の結果に基づき、特定事業の選定を行わないこととした場合にあっても同様に公表する。

# 民間事業者の募集及び選定に関する事項

### 入札公告

特定事業の選定を行った場合は、本事業に係る民間事業者の選定を行う旨、平成○○年○月に公告するとともに市ホームページに掲載する。

### 民間事業者の選定に係る基本的な考え方

本事業は、設計・建設段階から維持管理段階の各業務を通じて、事業者に効率的・効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、民間事業者の幅広い事業能力を総合的に評価することが必要である。従い、民間事業者の選定に当たっては、民間事業者が入札説明書に規定する事業参画に足る資格を有しており、かつ民間事業者の提案内容が、市が要求する耐震補強工事及び維持管理業務等に関する要求水準を満足することを前提として、総合評価一般競争入札方式によって民間事業者を選定する。

### 工事及び維持管理業務に関する要求水準

本事業の対象となる対象施設の工事及び維持管理業務に関して事業者が提供すべきサービスの項目と達成水準は、入札公告時に公表する要求水準書に提示する。

### 募集及び選定の手順及びスケジュール

募集及び選定に当たっての手順及びスケジュールは、以下のとおりである。

| スケジュール | 内容 |
| --- | --- |
| 平成○○年○月 | ①特定事業の選定 |
| 平成○○年○月 | ②入札説明書等の交付 |
| 平成○○年○月 | ③説明会及び現地確認 |
| 平成○○年○月 | ④入札説明書等に関する質問受付 |
| 平成○○年○月 | ⑤入札説明書等に関する質問・回答公表 |
| 平成○○年○月 | ⑥参加表明書、入札参加資格審査申請書類受付 |
| 平成○○年○月 | ⑦資格審査結果の通知 |
| 平成○○年○月 | ⑧事業提案書等の受付 |
| 平成○○年○月 | ⑨入札 |
| 平成○○年○月 | ⑩落札者の決定及び公表 |
| 平成○○年○月 | ⑪基本協定書締結 |
| 平成○○年○月 | ⑫仮契約締結 |
| 平成○○年○月 | ⑬本契約締結 |

### 入札説明書等に対する質問・回答

入札の実施に関する具体的事項は入札説明書等において示す。入札説明書等の内容に関する質問に対する回答は、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に係り、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、公表する。質問の提出及び回答の公表方法については、入札説明書において示す。

### 入札参加資格

#### 入札参加者の構成

##### 入札参加者は、単独企業（以下「入札参加企業」という。）又は複数の企業で構成されるグループ（以下「入札参加グループ」という。）とする。

##### 入札参加グループは「代表企業」を定め、参加表明書の提出時に代表企業名を明記し、代表企業が応募手続きを行うこと。

##### 入札参加者は、落札者として決定された場合、本事業を遂行するため特別目的会社（以下「SPC」という。）として会社法（平成17年法律第86号）に定める株式会社を設立すること。

##### 入札参加者のうちSPCに出資することを予定している者を「構成員」といい、構成員以外の者で、SPCから直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者を「協力企業」という。

##### 入札参加企業又は代表企業は、必ずSPCに出資しなければならず、SPCの総株主の議決権のうち最大の割合を保有するものとする。また、構成員が保有する議決権の合計割合は、SPCの総株主の議決権の2分の1を超えなくてはならない。

##### 入札参加企業、入札参加グループの構成員又は協力会社のいずれも、本事業における設計業務、建設・工事監理業務及び維持管理業務を適切に実施できる技術・知識及び能力・実績・資金・信用等を備えた事業者でなければならない。

#### 入札参加者の参加資格要件

##### 地方方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者

##### 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続き開始の申立をなされていない者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立をなされていない者であること。

##### 会社法（平成17年法律第86号）に基づき特別清算開始の申立てをなされていない者であること。破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条による破産の申立てをなされていない者であること。

##### 参加表明書及び参加資格確認に必要な書類の提出期限から事業契約締結までの期間に、市から指名停止等の措置を受けていないこと。

##### 最近１年間の法人税、事業税、消費税、地方税を滞納していない者

##### 審査委員会の委員が属する組織、企業又はその組織、企業と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。

##### 本事業にかかるアドバイザリー業務に関与している者もしくはこれらの者と資本面又は人事面において関連がある者でないこと。なお、本事業にかかるアドバイザリー業務に関与している者は、以下のとおりである。
○○株式会社

##### 入札参加企業、あるいは入札参加グループの構成員及び協力会社のいずれかが、他の入札参加企業、入札参加グループの構成員又は協力会社として参加していないこと。

#### 入札参加者等の業務遂行能力に関する資格要件

入札参加企業、入札参加グループ構成員及び協力会社のうち、設計業務、建設・工事監理業務及び維持管理の各業務に当たる者は、それぞれア、イ及びウの要件を満たすこと。なお、ア、イ及びウのうち、複数の要件を満たす者は当該複数業務を実施することができる。

##### 設計企業

- 市の入札参加資格者名簿に登録されていること

- 建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所登録を行っていること。

- 平成○年○月○日以降に、延床面積○㎡以上の公立小中学校施設の耐震補強設計業務の受託実績があること。

- 平成○年○月○日以降に、延床面積○㎡以上の公立小中学校施設の改修設計業務の受託実績があること。

##### 建設企業

- 市の入札参加資格者名簿に登録されていること

- 建設業法第3条第1項の規定により、建築一式工事につき特定建設業の許可を受けた者であること。

- 建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査（当該審査基準日に受けていない者については平成○年○月○日以降を審査基準日とするもの）を受けた者で、審査結果の総合点が○点以上の者であること。但し、入札参加グループで参加する場合は、構成員に○点以上の者を含むものとする。

- 平成○年○月○日以降に、延床面積○㎡以上の公立小中学校施設の耐震補強工事業務の受託実績があること。

- 平成○年○月○日以降に、延床面積○㎡以上の公立小中学校施設の改修工事業務の受託実績があること。

##### 維持管理企業

- 市の入札参加資格者名簿に登録されていること。

- 平成○年○月○日以降に、延床面積○㎡以上の公立小中学校施設の維持管理業務の受託実績があること。

入札参加表明書の提出後、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、市と協議を行うこととする。

### 事業提案審査及び選定に関する事項

#### 審査委員会

民間事業者の選定に当たり、市は、学識経験者等で構成する審査委員会を設置する。審査委員会は、提案内容審査における評価基準に関する検討を行う他、民間事業者選定において次項に示す審査を行う。

#### 審査手順

審査は、事業提案書等について実施する。民間事業者の選定は、下記に示した項目毎に審査し、市は、審査委員会の評価を踏まえ、総合評価の最も優れた提案をした者を落札者として決定する。

##### 入札参加資格審査

市は、入札参加者からの参加表明書及び資格審査に必要な書類をもとに、参加資格要件の具備、業務担当企業の実績等について確認する。参加資格が確認できない場合は失格とする。

##### 提案審査

審査委員会は、入札説明書と併せて公表する落札者決定基準に基づき、事業計画、施設整備計画及び維持管理計画並びに入札価格について、入札参加者から提出された入札提案書類を総合評価方式により審査する。

##### 優秀提案者の選定

審査委員会は、提案内容評価及び価格評価の結果から総合評価値を算定し、総合評価値が最も高い提案をした入札参加者を優秀提案者として選定する。

#### 落札者の決定

市は、審査委員会の選定結果を踏まえ、落札者を決定する。

#### 落札結果の公表

市は、落札者を決定した場合、入札参加者に対して速やかに通知するとともに、選定結果及び審査講評を市のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。

#### 民間事業者を選定しない場合

民間事業者の募集、提案の評価及び選定において、最終的に、落札者が無い、あるいは、いずれの入札参加者の提案においても公的財政負担の縮減の達成が見込めない等の理由により、本事業をPFI事業として実施することが適当でないと判断された場合には、民間事業者を選定せず、特定事業の選定を取り消すこととし、この旨を速やかに公表する。

### 契約に関する基本的な考え方

#### 基本協定の締結

落札者決定後、市と落札者は速やかに基本協定を締結する。

#### 特別目的会社（SPC）の設立

落札者は、本事業を遂行するためSPCを設立する。

#### 事業契約の締結

市は、落札者が設立したSPCと事業契約に関する協議を行い、仮契約を締結する。なお、この仮契約は、市議会の議決を得て本契約となる。

### 入札提案書類の取扱い

#### 著作権

本事業に関する入札提案書類の著作権は入札参加者に帰属する。ただし、本事業においての公表時及びその他市が必要と認める時には、市は提案書の全部又は一部を使用できるものとする。

#### 特許権等

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負う。

# 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項

### 予想されるリスクと責任分担

#### 基本的考え方

市と事業者は、事業契約書に従い、誠意をもってそれぞれの責任を履行する。本事業においては、「リスクを最も適切に管理することができる者が当該リスクを負担する」との考え方に基づき、市と事業者が適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指す。業務の遂行に伴うリスクについては、原則として事業者が負うものとする。ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市が負うものとする。

不可抗力及び法令変更等の事由によるものについてはリスクへの対応能力等の観点からリスク分担を定めることとする。

#### リスクの分類とその分担

予想されるリスクとその分担については、リスク分担表によることとする。具体的な詳細事項については、実施方針等に対する質問・回答、意見・提案等の結果を踏まえ、入札説明書等において示す。

#### 事業者の責任の履行に関する事項

事業者は、本事業の施設の設計･建設期間中、工事金額の10%相当額を履行保証保険として付保し、その保険証書の写しを市に提出しなければならない。

### 事業実施のモニタリング

#### モニタリングの目的

市は、本事業の目的を達成するために、事業者が定められた業務を確実に遂行し、要求水準書にて提示される要求水準を達成しているか否かを確認するためにモニタリングを行う。

#### モニタリングの実施時期

事業のモニタリングは、基本設計時、実施設計時、工事施工時、工事完成時及び維持管理時の各段階において実施する。

#### モニタリングの結果公表

モニタリングの結果は、市から事業者に対して支払われるサービス購入料の算定及び支払時期の基準となり、要求水準書に提示される水準を下回る場合には、支払の延期や支払減額、改善勧告、契約解除等の対象となる。

# 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項

### 立地に関する事項

#### ○○小学校

##### 立地場所

○○市○○町

##### 敷地面積

○○㎡

##### 用途地域

○○地域

##### 建ぺい率

○○％

##### 容積率

○○％

#### ○○中学校

##### 立地場所

##### 敷地面積

##### 用途地域

##### 建ぺい率

##### 容積率

### 土地に関する事項

市は、工事期間中、特定事業の用に供するために事業者に市有財産を無償で貸与する。

### 施設要件等

対象施設の工事要件とその性能水準の詳細については、入札公告時に公表する要求水準書に示す。

# 事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項

### 係争事由に係る基本的な考え方

事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合には、市と事業者は協議会において誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、事業契約書に定める具体的な措置に従う。

### 管轄裁判所の指定

契約に関する紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

# 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項

### 本事業の継続に関する基本的な考え方

事業者によって提供されるサービスの安定的・継続的な供給を確保するためには、現実性のある事業計画と適格な民間事業者の採用、市と事業者における適切なリスク分担、全ての合意事項の事業契約書における明文化、事業遂行の定常的な監視を行うモニタリングの実施などが重要である。しかし、こうした措置にもかかわらず事業の継続が困難となった場合を考慮し、事業契約書において、事業の継続が困難となる事由をあらかじめ具体的に列挙し、その発生事由に応じた適切な措置を定める。

### 本事業の継続が困難になった場合の措置

本事業の継続が困難になった場合には、その発生事由ごとに次の措置をとることとする。

#### 事業者の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難になった場合

事業者が要求水準書に定められたサービス水準を継続的に達成することができないか、サービス水準の未達の程度が深刻である場合、市は、事業者に改善勧告を行い、改善策の提出・実施を求める。市の改善勧告にもかかわらず改善されない場合、市は事業者に当該サービスを行う者の交代を求めることができる。こうした措置にもかかわらず、事業の継続が不可と判断される場合、市は事業契約を終了し、あらたに民間事業者の選定を行う。

#### 市の事由により本事業の継続が困難になった場合

事業者は、事業契約書の定めに従い、事業契約を解約することができるものとする。この場合、市は事業者が被る損害を賠償する。

#### その他の事由により本事業の継続が困難になった場合

市及び事業者は、いずれにも帰責事由のない事項もしくは不可抗力により本事業の継続が困難になった場合、事業契約書の規定に従い、本事業の継続のために適切な措置をとる。それにもかかわらず、本事業の継続が不可能と判断される場合、本事業を終了する。

### 金融機関等と市との協議

事業の継続性を確保する目的で、市は、事業者に対し資金供給を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を結ぶことがある。

# 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項

### 法制上及び税制上の措置に関する事項

市と事業者との事業契約締結後、国庫補助金が支給される場合には、市が事業者に支払う代金の一部に充当する。ただし、国庫補助金の申請が契約締結後となるうえ多種に補助金が亘るため、補助対象事業の精査によって見込み額が変更となる場合も考えられる。これにより生じるこの部分の資金調達に係る増加費用の負担等については、合理的な範囲内で市が負担するものとする。

法令等の改正等により、法制上又は税制上の措置があらたに適用されることとなる場合は、事業契約書の取り決めに従う。事業契約書に規定がない新たな法制上又は税制上の措置に対しては、市と事業者で協議を行う。

### 財政上及び金融上の支援に関する事項

事業者は、市が本事業に係る国等の補助金を申請するに当たり、市が行う作業につき協力する。市は、事業者が、財政上及び金融上の支援を受ける可能性がある場合は、これら支援を事業者が受けることができるよう協力する。

### その他の支援に関する事項

市は、事業実施に必要な許認可等に関し、必要な協力を行う。市は、事業者に対する補助、出資、保証等の支援は行わない。

# その他特定事業の実施に関し必要な事項

### 債務負担行為等

本事業に関する予算措置として、債務負担行為の設定に関しては平成○○年○月の定例市議会で、事業契約に関しては平成○○年○月の定例市議会で議決を受ける予定である。

### 情報公開及び情報提供

本事業に関する情報提供は、○○市ホームページへの掲載その他適宜の方法により行う。

### 入札提案書類提出に伴う費用負担

入札参加者の入札提案書類提出にかかる経費は、すべて入札参加者の負担とする。

### 問合せ先

○○

別紙　リスク分担表（案）